МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛЧАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» марта 2025 г.						                                                     № 23

О мероприятиях по организованному пропуску

паводковых вод на территории Молчановского

сельского поселения в 2025 году

В целях своевременной и качественной подготовки муниципального образования Молчановское сельское поселение к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, недопущению людских и материальных потерь в период пропуска весеннего половодья в 2025 году, в соответствии с законом Томской области, от 11.11.2005 № 206-ОЗ «О защите населения и территорий Томской области от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план основных мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Молчановского сельского поселения в 2025 году согласно приложению №1.

2. Утвердить сводную ведомость по Молчановскому сельскому поселению согласно приложению №2.

3.    Утвердить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий на территории Молчановского сельского поселения согласно приложению № 3.

4.    Назначить ответственным за проведение мероприятий по организованному пропуску паводковых вод в 2025 году Первого заместителя Главы муниципального образования Молчановского сельского поселения по ЖКХ, муниципальному имуществу и дорожному хозяйству Администрации Молчановского сельского поселния Забабурина В.П.

5.  Копию данного постановления направить председателю КЧС и ПБ Администарции Молчановского района.

6.  Установить с началом весеннего половодья круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц, согласно приложению №4. Сведения об организации дежурства (место дежурства, график, номера телефонов) направить в отдел ГО и ЧС Администрации Молчановского района.

7. Специалисту 1-ой категории  по благоустройству и безопасности Администрации Молчановского сельского поселения Чередниченко М.В. в срок до 01.04.2025 г.:

7.1 Уточнить количество граждан в населенных пунктах, которые могут быть подвергнуты подтоплению или оказаться отрезанными от основной территории, спланировать и провести комплекс мероприятий по обеспечению их всем необходимым, в том числе:

- основными продуктами питания и предметами первой необходимости;

- питьевой водой;

- средствами пожарной безопасности;

- средствами оповещения и связи;

- жилищно-коммунальными, транспортными услугами и топливно-энергетическими ресурсами;

7.2. Произвести учет, регистрацию и контроль технического состояния имеющихся маломерных судов.

7.3. Совместно с инженером объектов ЖКХ Наймушеной И.П. провести разъяснительную работу с жителями населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, о порядке их действий в случае проведения возможных эвакуационных мероприятий с оформлением подписных листов о согласии или отказе их от эвакуации; определить и подготовить места эвакуации населения из зон затопления, маршруты эвакуации, пункты посадки людей на транспорт; создать транспортные группы для эвакуации населения и сельскохозяйственных животных.

7.4. Организовать постоянный мониторинг за ледовой обстановкой, организовать водомерные посты с ведением соответствующих журналов наблюдений, назначить ответственных лиц. Обеспечить доклад  об уровнях подъема воды ежедневно  в единую дежурно-дипетчерскую службу тел.22-2-52.

7.5. Организовать информирование населения о прохождении весеннего половодья и мерах, принимаемых для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, а также о правилах поведения населения в зонах подтопления, при поступлении соответствующей информации.

8. Главному специалисту по финансовым вопросам Кондрашовой М.А.: создать резервы финансовых и материальных ресурсов для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья.

9. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Молчановского сельского поселения и разместить на сайте муниципального образования «Молчановское сельское поселение» (https://molchanovskoe-sp.gosuslugi.ru/).

10. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Молчановского сельского поселения              /Подпись/                         Д.В. Гришкин

М.В. Чередниченко

21-6-99

В дело – 1

ГО и ЧС - 1

Приложение № 1

к постановлению администрации

Молчановского сельского поселения

от «06»_марта_2025 года №23

ПЛАН

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗОВАННОМУ ПРОПУСКУ ПАВОДКОВЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ МОЛЧАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2025 году

| №№ п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Уточнить План основных мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Молчановского сельского поселения | До 1 апреля 2025 года | Специалист 1-ой категории по благоустройству и безопасности Молчановского сельского поселения |
| 2. | Провести учет жителей, личного имущества граждан, проживающих в д. Н. Фёдоровка и в зоне затопления с. Молчаново, собранную информацию предоставить в КЧС Молчановского района | До 01 апреля 2025 года | Специалист 1-ой категории по благоустройству и безопасности Молчановского сельского поселения; МЧС РФ (по согласованию); Социальная защита населения (по согласованию); Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Молчановскому району (по согласованию). |
| 3. | Провести корректировку критических (опасных отметок) уровней воды в р. Обь | До 11 апреля 2025 года | Специалист 1-ой категории по благоустройству и безопасности Молчановского сельского поселения |
| 4. | Заключить договора на привлечение плав. средств для возможной эвакуации населения из зоны затопления | До 15 апреля 2025 года | Глава Молчановского сельского поселения; Первый заместитель Главы Молчановского сельского поселения |
| 5. | Организовать и провести мероприятий по подготовке Пункта Временного Размещения (ПВР) на базе Молчановской СОШ№2 для эвакуации населения из затопляемой зоны. | До 15 апреля 2025 года | Первый заместитель Главы Молчановского сельского поселения; Специалист 1-ой категории по благоустройству и безопасности Молчановского сельского поселения |
| 6. | Определить состав и привести в готовность НАСФ, привлекаемых на выполнение мероприятий для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСНДР) | До 15 апреля 2025 года | Первый заместитель Главы Молчановского сельского поселения; Специалист 1-ой категории по благоустройству и безопасности Молчановского сельского поселения |
| 7. | Уточнить места отгона КРС и техники из затопляемой зоны, организации питания населения, обеспечение медицинского обслуживания | До 18 апреля 2025 года | Первый заместитель Главы Молчановского сельского поселения; Специалист 1-ой категории по благоустройству и безопасности Молчановского сельского поселения |
| 8. | Подготовить к работе водомерный пост в д. н. Федоровка, составить график проведения замеров уровня воды | До 01 апреля 2025 года | Первый заместитель Главы Молчановского сельского поселения; Специалист 1-ой категории по благоустройству и безопасности Молчановского сельского поселения |
| 9. | Организовать доставку в зоны затопления продуктов питания, товаров первой необходимости, ГСМ, твердого топлива | До 01 апреля 2025 года | Первый заместитель Главы Молчановского сельского поселения; Специалист 1-ой категории по благоустройству и безопасности Молчановского сельского поселения |
| 10. | Организовать порядок сбора, анализа и предоставления информации о ходе подготовки и выполнения противопаводковых мероприятий и складывающейся обстановки в период половодья | В течении паводкового периода 2025 года | Первый заместитель Главы Молчановского сельского поселения; Специалист 1-ой категории по благоустройству и безопасности Молчановского сельского поселения |
| 11. | Организовать и провести разъяснительную работу с населением по соблюдению мер безопасности, обеспечение постоянного информирования населения о возможной и складывающейся обстановки в период половодья | В течении периода подготовки и прохождения паводка 2025 года | Специалист 1-ой категории по благоустройству и безопасности Молчановского сельского поселения |
| 12. | Определить порядок оповещения населения о возникновении чрезвычайной ситуации вызванной половодьем | До 1 апреля 2025 года | Первый заместитель Главы Молчановского сельского поселения; Специалист 1-ой категории по благоустройству и безопасности Молчановского сельского поселения |
| 13. | Осуществить приём работ, подготовку актов выполненных работ и предоставление их в бухгалтерию, для лиц, выполнявшие работу по замеру уровня воды и доставки товаров первой необходимости в зоны затопления на территории Молчановского сельского поселения | До 4 июня 2025 года | Первый заместитель Главы Молчановского сельского поселения; Специалист 1-ой категории по благоустройству и безопасности Молчановского сельского поселения |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Молчановского сельского поселения

от «06»__03__2025 года № 23

Сводная ведомость по Молчановскому сельскому поселению

на март 2025 год

| Характеристика населённого пункта: с. Молчаново |  |
| --- | --- |
| В зоне подтопления (подлежит расселению): |  |
| Кол-во домов / кол-во жителей: Всего: детей / пенсионеров/маломобильных | 17/ 32 2/11/2 |
| Домашний скот | КРС – 1, собаки-5 (эвакуация скота в незатопляемую зону в районе ул. Советская д.1 с. Молчаново) |
| Характеристика населенного пункта: д. Н. Федоровка (вся в зоне подтопления) |  |
| Кол-во домов / кол-во жителей/ Всего: детей / пенсионеров/маломобильных | 10/21 0/20/0 |
| Домашний скот: | КРС- 3; овцы-7; собаки-4 (эвакуация скота в незатопляемую зону в районе ул. Хуторской д. Н. Федоровка) |
| Характеристика мест расселения: |  |
| Пункт временного расселения № 1 | МАОУ МСОШ №2, с. Молчаново, ул. Спортивная 2; Директор – Трей Оксана Анваровна Тел.раб. 8 (38256) 21-2-19 сот. 8-913-810-58-13 |
| Запас койко-мест | 110 шт. (склад ДЮСШ) |
| Расселяется: Всего / женщин / детей / пожилых | 110/40/20/40 |
| Запас продовольствия | Доставка продуктов и товаров первой необходимости: Лисин Александр Николаевич тел. 8-903-950-97-72 |
| Водомерный пост д. Н. Федоровка | д. Н. Федоровка, ул. Зеленая 9-1 Лисин Александр Николаевич тел. 8-903-950-97-72 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Молчановского сельского поселения

от «06»__03___2025 года № 23

Состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий на территории Молчановского сельского поселения

| Основная организация отвечающая за выполнение противопаводковых мероприятий (первый эшелон сил) | Наименование |  | Администрация Молчановского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ф.И.О. руководителя |  | Гришкин Дмитрий Владимирович |
|  | Телефоны | Руководителя | 8-(256) 21-5-85 сот.8-906-956-54-56 |
|  |  | Ответственного за выполнение противопаводковых мероприятий | Забабурин Владимир Павлович 8-(256) 21-6-99 сот.8-903-915-00-02 |
|  | Место дислокации (расстояние от подтопляемого участка) |  | береговая зона с. Молчаново - 2 км.; д. Н. Федоровка - 14 км |
|  | Силы и средства | Личный состав | 7 чел. д. Н. Федоровка Янченко Василий Семенович лодка «Казанка» Р1656ТМ тел.8-903-953-37-28 с. Молчаново Прудников Иван Иванович ВКМ-3М Р04-82ТМ тел.8-901-610-79-08 Балышев Андрей Александрович лодка «Обь» Р15-05ТМ тел.8-913-857-58-77 Зубарев Александр Иванович лодка «Южанка» тел.8-960-975-21-29 Родин Александр Николаевич ВКМ-3М тел.8-906-955-01-14 Старший Гос. инспектор ГИМС Поляков Дмитрий Васильевич Тел.89039130339 Служебная моторная лодка |
|  |  | Техника (наименование и количество) | 1 ед. техники: УАЗ-390995-04 К305РУ Колесников Александр Александрович тел.8-903-952-09-39 |
| Привлекаемые силы (второй эшелон сил) | Наименование |  | ОГУП «Молчановское ДРСУ» |
|  | Ф.И.О. руководителя |  | Жуковский Дмитрий Юрьевич (по согласованию) |
|  | Телефоны | Руководителя | Жуковский Дмитрий Юрьевич (по согласованию) 8-962-784-00-07 |
|  |  | Диспетчер | 8-906-954-81-18 |
|  | Место дислокации (расстояние от подтопляемого участка), время прибытия |  | с. Молчаново, Гришинский тракт - 19 км (до 25 мин.) |
|  | Силы и средства | Личный состав | 6 |
|  |  | Техника (наименование и количество) | К-700, грейдер (2 деж. водителя) 8-906-954-81-18 |

Приложение №4

к постановлению администрации

Молчановского сельского поселения

от «06»__03___2025 года № 23

| № | Ф.И.О. | должность | телефоны | дата дежурства | время дежур-ства | роспись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гришкин Дмитрий Владимирович | Глава поселения | 21-5-85 8-906-956-54-56 | 15.04.2025 21.04.2025 27.07.2025 03.05.2025 18.05.2025 09.05.2025 15.05.2025 21.05.2025 | с 8-00 до 8-00 |  |
| 2. | Забабурин Владимир Павлович | Первый Заместитель Главы | 21-6-99 8-903-915-00-02 | 16.04.2025 22.04.2025 28.04.2025 04.05.2025 19.05.2025 10.05.2025 16.05.2025 22.05.2025 | с 8-00 до 8-00 |  |
| 3. | Санец Иван Павлович | Главный специалист по кадрам, юрисконсульт | 22-5-86 8-913-809-04-85 | 17.04.2025 23.04.2025 29.04.2025 05.05.2025 11.05.2025 17.05.2025 22.05.2025 | с 8-00 до 8-00 |  |
| 4. | Чередниченко Максим Валерьевич | Специалист 1-ой категории по благоустройству и безопасности | 21-6-99 8-912-411-05-67 | 18.04.2025 24.04.2025 30.04.2025 06.05.2025 12.05.2025 18.05.2025 23.05.2025 | с 8-00 до 8-00 |  |
| 5. | Колесников Александр Александрович | Водитель | 21-6-99 8-903-952-09-39 | 19.04.2025 25.04.2025 01.05.2025 07.05.2025 13.05.2025 19.05.2025 24.05.2025 | с 8-00 до 8-00 |  |
| 6. | Наймушина Ирина Павловна | инженер объектов ЖКХ | 21-6-99 8-953-929-35-68 | 20.04.2025 26.04.2025 02.05.2025 08.05.2025 14.05.2025 20.05.2025 25.05.2025 | с 8-00 до 8-00 |  |

Глава Молчановского сельского поселения                           /Подпись/                     Д.В. Гришкин