ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ МОЛЧАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

с. Молчаново

« _22__ » __ноября__ 2007г.	 				                  № _119__

Об утверждении Программы «Капитальный

ремонт многоквартирных жилых домов на территории

МО «Молчановское сельское поселение» на период 2008-2010гг.»

В соответствии с Федеральным законом  от 21.07.2007 № 185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,

Совет Молчановского сельского поселения  РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу  «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории МО «Молчановское сельское поселение» на период 2008-2010г.г.»

согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене.

И.о. Главы Молчановского сельского поселения	С.А. Ковалевская

Сопельниченко Е.Г.

23-0-56

Приложение 1

к решению Совета Молчановского

сельского поселения от _22.11.2007 №_119__

Паспорт программы

«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории МО Молчановского сельского поселения на период 2008-2010гг.»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации  органами местного самоуправления  на территории Молчановского сельского поселения проводятся мероприятия  по определению задач  и решению проблем  для проведения капитального ремонта имеющегося жилого фонда.

На территории Молчановского сельского поселения находится более 135 тыс. кв.м. жилья, из них на балансе Администрации Молчановского сельского поселения находится более 17 тыс. квадратных метров муниципального жилья или 360 квартир. Квартиры расположены в многоквартирных домах смешанной формы собственности, и общая площадь жилья, находящегося в частной собственности, составляет 118 тыс. кв.м. Более 60% жилья, составляют жилые дома, построенные в 50 - 60-х годах, имеются постройки 1895 1905, 1910 годов постройки, степень износа более 75%. При передаче многоквартирных жилых домов в муниципальную собственность и при приватизации квартир гражданами капитальный ремонт жилья проведен не был. Нового строительства на территории  Молчановского сельского поселения не ведется с 90-х годов, за исключением  индивидуального в незначительном объеме.

Финансовым источником для проведения капитального ремонта в бюджете Молчановского сельского поселения предусмотрены денежные средства, собираемые за наем муниципального жилья. Сбор по данной статье варьируется в размере 150 т. руб. в год.

Для приведения жилищного фонда в нормативное состояние необходимо проведение работ на сумму более 200 млн. рублей. Бюджетных средств муниципального образования для выполнения  такого объема работ явно недостаточно. На территории поселения работает одна управляющая организация – ООО «Сибтерм-У», которая обслуживает 3 многоквартирных дома. Остальные многоквартирные дома выбрали непосредственный способ управления. Для реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», на основании которого разработана данная программа, необходимо выполнить ряд условий, в т.ч. управление домами управляющей организацией, либо ТСЖ.

Для определения объемов капитального ремонта многоквартирных домов жилищного фонда на территории Молчановского сельского поселения, проведен анализ технического состояния зданий, составлены акты обследования с указанием проблемных мест для составления перечня выполненных работ по каждому объекту с определением сметной стоимости. Составлен план проведения капитального ремонта жилищного фонда, поадресно на период 2008-2010гг.

Приложение:

1. Содержание программы капитального ремонта многоквартирных домов Муниципального образования «Молчановское сельское поселение»

на 2008-2010гг.

2. План капитального ремонта жилищного фонда с. Молчанова на    2008-2010гг.

Приложение № 1

Содержание программы капитального ремонта многоквартирных домов Муниципального образования «Молчановское сельское поселение»

на 2008-2010гг.

| № п.п. | Наименование программы | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории МО «Молчановское сельское поселение» на период 2008-2010гг. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основания для разработки программы | Федеральный закон от 21.07.2007 № 185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| 2 | Заказчик программы | Совет МО «Молчановское сельское поселение» |
| 3 | Основной разработчик программы | Администрация МО «Молчановское сельское поселение» |
| 4 | Цели программы | - Приведения жилищного фонда на территории МО «Молчановского сельского поселения» в нормативное состояние. - Создание безопасных и благоприятных условий проживания. - Повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства. - Улучшение архитектурного облика сел поселения. |
| 5 | Задачи программы | - Ремонт внутридомовых инженерных сетей. - Ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. - Ремонт крыши - Утепление и ремонт фасадов |
| 6 | Сроки реализации программы | 2008-2010гг. |
| 7 | Источники и объем финансирования программы | Общий прогнозируемый объем финансирования программы за счет средств всех источников финансирования 152100 тыс.руб. |
| 8. | Ожидаемые конечные результаты | - Выполнить капитальный ремонт в 68 многоквартирных домах. - Улучшить условия проживания 1670 чел. - Снизить социальную напряженность и улучшить демографическую ситуацию в МО «Молчановское сельское поселение» - Довести до нормативного состояния 34939 м2 жилищного фонда. |
| 9 | Исполнители программы | - Администрация МО «Молчановское сельское поселение» - Управляющие организации, ТСЖ. - Подрядные организации на конкурсной основе |

Приложение 2

План капитального ремонта жилищного фонда с. Молчаново на    2008-2010гг.

|  | Адрес многоквартирного дома | Наименование УК/ОСЖ | Дата начала капитального ремонта | Дата окончания капитального ремонта | Сметная стоимость, тыс. руб. в ценах 2007г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Фед. бюджет | Област. бюджет | Местный бюджет | Средства соб-ков | всего |
| 1 | с. Молчаново |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. 60 лет Октября, д. 12 |  | IV 2008. | IХ 2008. |  |  |  |  | 6000 |
| 3 | ул. Гагарина, д. 5 |  | IV 2008. | IХ 2008. |  |  |  |  | 2000 |
| 4 | ул. Гагарина, д. 6 |  | IV 2008. | IХ 2008. |  |  |  |  | 2000 |
| 5 | ул. Гагарина, д. 7 |  | IV 2008. | IХ 2008. |  |  |  |  | 2000 |
| 6 | ул. Гагарина, д. 8 |  | IV 2008. | IХ 2008. |  |  |  |  | 2000 |
| 7 | ул. Гагарина, д. 9 |  | IV 2008. | IХ 2008. |  |  |  |  | 2000 |
| 8 | ул. Димитрова, д. 75 |  | IV 2008. | IХ 2008. |  |  |  |  | 3000 |
| 9 | ул. Димитрова, д. 77 |  | IV 2008. | IХ 2008. |  |  |  |  | 3000 |
| 10 | ул. Димитрова, д. 79 |  | IV 2008. | IХ 2008. |  |  |  |  | 3000 |
| 11 | ул. Димитрова, д. 41 |  | IV 2008. | IХ 2008. |  |  |  |  | 2000 |
| 12 | ул. Димитрова, д. 4 |  | IV 2008. | IХ 2008. |  |  |  |  | 1500 |
| 13 | ул. Промышленная, д. 3 |  | IV 2008. | IХ 2008. |  |  |  |  | 3000 |
| 14 | ул. Промышленная, д. 5 |  | IV 2008. | IХ 2008. |  |  |  |  | 3000 |
| 15 | ул. Промышленная, д. 7 |  | IV 2008. | IХ 2008. |  |  |  |  | 3000 |
| 16 | ул. Промышленная, д. 9 |  | IV 2008. | IХ 2008. |  |  |  |  | 3000 |
| 17 | ул. Промышленная, д. 7а |  | IV 2008. | IХ 2008. |  |  |  |  | 3000 |
| 18 | ул. Промышленная, д. 7б |  | IV 2008. | IХ 2008. |  |  |  |  | 2000 |
| 19 | ул. Промышленная, д. 26 |  | IV 2008. | IХ 2008. |  |  |  |  | 1300 |
| 20 | ул. Промышленная, д. 11 |  | IV 2008. | IХ 2008. |  |  |  |  | 2500 |
| 21 | ул. Степная, д. 1 |  | IV 2008. | IХ 2008. |  |  |  |  | 1700 |
| 22 | ул. Степная, д. 2 |  | IV 2008. | IХ 2008. |  |  |  |  | 2500 |
| 23 | ул. Степная, д. 4 |  | IV 2008. | IХ 2008. |  |  |  |  | 2700 |
| 24 | ул. Степная, д. 6 |  | IV 2009. | IХ 2009. |  |  |  |  | 2500 |
| 25 | ул. Степная, д. 8 |  | IV 2009. | IХ 2009. |  |  |  |  | 2700 |
| 26 | ул. Степная, д. 8а |  | IV 2009. | IХ 2009. |  |  |  |  | 3000 |
| 27 | ул. Степная, д. 8б |  | IV 2009. | IХ 2009. |  |  |  |  | 3000 |
| 28 | ул. Степная, д. 8в |  | IV 2009. | IХ 2009. |  |  |  |  | 3000 |
| 29 | ул. Степная, д. 8г |  | IV 2009. | IХ 2009. |  |  |  |  | 3000 |
| 30 | ул. Степная, д. 8д |  | IV 2009. | IХ 2009. |  |  |  |  | 3000 |
| 31 | ул. Молодежная, д. 16 |  | IV 2009. | IХ 2009. |  |  |  |  | 2500 |
| 32 | Ул. Молодежная, 7а |  | IV 2009. | IХ 2009. |  |  |  |  | 1700 |
| 33 | ул. Валикова, д. 4 |  | IV 2009. | IХ 2009. |  |  |  |  | 2500 |
| 34 | ул. Валикова, д. 6 |  | IV 2009. | IХ 2009. |  |  |  |  | 2500 |
| 35 | ул. Южная, д. 3 |  | IV 2009. | IХ 2009. |  |  |  |  | 3000 |
| 36 | ул. Димитрова, д. 23 |  | IV 2009. | IХ 2009. |  |  |  |  | 1500 |
| 37 | ул. Димитрова, д. 31 |  | IV 2009. | IХ 2009. |  |  |  |  | 1500 |
| 38 | ул. Димитрова, д. 57 |  | IV 2009. | IХ 2009. |  |  |  |  | 1500 |
| 39 | ул. Димитрова, д. 59 |  | IV 2009. | IХ 2009. |  |  |  |  | 2000 |
| 40 | ул. Димитрова, д. 69 |  | IV 2009. | IХ 2009. |  |  |  |  | 3000 |
| 41 | ул. Димитрова, д. 80 |  | IV 2009. | IХ 2009. |  |  |  |  | 2000 |
| 42 | ул. Димитрова, д. 82 |  | IV 2009 | IХ 2009. |  |  |  |  | 2000 |
| 43 | пер. Димитрова, д. 1 |  | IV 2010. | IХ 2010. |  |  |  |  | 1700 |
| 44 | ул. Западная, д. 13 |  | IV 2010. | IХ 2010. |  |  |  |  | 2500 |
| 45 | ул. Западная, д. 14 |  | IV 2010. | IХ 2010. |  |  |  |  | 2500 |
| 46 | ул. Советская, д. 70 |  | IV 2010. | IХ 2010. |  |  |  |  | 2300 |
| 47 | ул. Советская, д. 74а |  | IV 2010. | IХ 2010. |  |  |  |  | 1800 |
| 48 | ул. Советская, д. 74б |  | IV 2010. | IХ 2010. |  |  |  |  | 2000 |
| 49 | ул. Советская, д. 22 |  | IV 2008. | IХ 2008. |  |  |  |  | 2500 |
| 50 | ул. Спортивная, д. 9 |  | IV 2010. | IХ 2010. |  |  |  |  | 3300 |
| 51 | ул. 60 лет Октября, д. 34 |  | IV 2010. | IХ 2010. |  |  |  |  | 2500 |
| 52 | ул. Рабочая, д. 29 |  | IV 2010. | IХ 2010. |  |  |  |  | 2300 |
| 53 | ул. Рабочая, д. 31 |  | IV 2010. | IХ 2010. |  |  |  |  | 2300 |
| 54 | ул. Садовая, д. 22 |  | IV 2010. | IХ 2010. |  |  |  |  | 1500 |
| 55 | ул. Валикова, д. 2 |  | IV 2010. | IХ 2010. |  |  |  |  | 1800 |
| 56 | ул. Валикова, д. 8 |  | IV 2010. | IХ 2010. |  |  |  |  | 2000 |
| 57 | ул. Валикова, д. 20 |  | IV 2010. | IХ 2010. |  |  |  |  | 1700 |
| 58 | пер. Валикова, д. 2 |  | IV 2010. | IХ 2010. |  |  |  |  | 1800 |
| 59 | ул. Дорожников, д. 4 |  | IV 2010. | IХ 2010. |  |  |  |  | 1500 |
| 60 | ул. Заводская, д. 15 |  | IV 2010. | IХ 2010. |  |  |  |  | 1500 |
| 61 | ул. Кооперативная, д. 6 |  | IV 2010. | IХ 2010. |  |  |  |  | 1500 |
| 62 | ул. Нагорная, д. 29 |  | IV 2010. | IХ 2010. |  |  |  |  | 1500 |
| 63 | ул. Светлая, д. 19 |  | IV 2010. | IХ 2010. |  |  |  |  | 1500 |
| 64 | ул. Светлая, д. 17 |  | IV 2010. | IХ 2010. |  |  |  |  | 1500 |
| 65 | ул. Советская, д. 19 |  | IV 2010. | IХ 2010. |  |  |  |  | 2000 |
| 66 | ул. Энтузиастов, д. 18 |  | IV 2010. | IХ 2010. |  |  |  |  | 1500 |
| 67 | ул. Юбилейная, д. 4 |  | IV 2010. | IХ 2010. |  |  |  |  | 1500 |
| 68 | ул. Юбилейная, д. 6 |  | IV 2010. | IХ 2010. |  |  |  |  | 1500 |
|  | Всего по поселению |  |  |  |  |  |  |  | 152100 |