ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ МОЛЧАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(третьего созыва)

РЕШЕНИЕ

с. Молчаново

« __01___ » ___апреля____  2013 г.	 				№ __27__

Об утверждении поэтапных пусковых

объектных комплексов при проведении

газификации «Газоснабжение с. Молчаново

(II очередь)»

В соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 17.08.2011 N 247а утверждением долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села Томской области до 2015 года", с 2013 года планируется проведение газификации улиц р/ц Молчаново. Программа обеспечивает повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства, повышение уровня и качества электро-, водо- и газоснабжения в сельской местности.

Согласно сводного сметного расчета стоимость строительства объекта «Газоснабжение с. Молчаново (II очередь)» составляет 76.269,79 тыс. рб., в связи с тем, что финансирование, целевой программы, будет производиться на период 2013-2015 годов,

Совет Молчановского сельского поселения  РЕШИЛ:

1. Утвердить поэтапные пусковые объектные комплексы проведения газификации  «Газоснабжение с. Молчаново (II очередь)» разделив их на три этапа:

I этап наружное газоснабжение ул. Олимпийской, Юбилейной, Первомайской, Космонавтов – стоимостью   19.212,53 т.р.;

II этап наружное газоснабжение ул. Рабочая, Новая, 50 лет Октября, Нагорная, Ягодная и пер. Нагорный  стоимостью   38.078,26 т.р.

III этап наружное газоснабжение ул. Степная, 2-я Степная, Промышленная, пер. Мирный  стоимостью   17586.26 т.р.

2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене.

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на социально-экономический комитет.

Зам. председателя Совета

Молчановского сельского поселения		(подпись)			В.Е. Аксиненко